Приложение 1

к Сводному годовому плану ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска на 2021 год

Перечень потребителей с прекращением теплоснабжения

на период проведения гидравлических испытаний на плотность, прочность и ремонт

| № п/п | Участок | Перечень потребителей с прекращением, либо с ограничением теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – КБС Ду700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-19 по ул. Барбюса и до ТК-36 по ул. Гагарина со всеми ответвлениями; – теплотрасса Ду400 мм от Т.10 до Т.10А по ул. Гранитной; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-19 по ул. Барбюса до Т.13 тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – Новороссийская; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-22 по ул. Руставели до Т.Г тепломагистрали ЧТЭЦ-1 - Колющенко; – теплотрассы микрорайонов «Руставели-1», «Руставели-2», «Порт-1», «Порт-2», «Агалакова». Срок: 25.05.2021 - 08.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Агалакова, 1, 3, 5, 22, 22а, 26, 28, 28а, 29, 30, 33, 35, 36а, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64; ул. Барбюса, 1, 3, 5, 5а, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 47, 49, 51, 84; ул. Гагарина, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 4в, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 26а, 28б, 30а, 30б; ул. Гражданская, 4, 4а; ул. Гранитная, 21; ул. Гюго, 1, 2; ул. Дзержинского, 86, 88, 104, 104а, 104б; ул. Коммунаров, 2, 6, 10, 12, 12а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 30, 36; Копейское шоссе, 39, 39а, 39б, 43, 43б, 47, 47б, 49б; ул. Литовская, 10-б; ул. Многостаночников, 2, 4; ул. Девятого Мая, 14, 16, 24; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | пер. Руставели, 2, 5, 11; пер. Энергетиков, 2, 4, 6,10, 12; ул. Харлова, 3, 9, 9а, 13, 15; ул. Пограничная, 2, 2а, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 28а, 32, 34; ул. Трубников, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 67, 71; ул. Тухачевского, 1, 6, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 14,19; ул. Челябинского Рабочего, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. ул. Руставели, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9а, 10, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 32; ул. Энергетиков, 21, 23а, 23-б, 25, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 60а, 64, 64а, 65, 65а, 66, 68; ул. Южный Бульвар, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15а, 17, 19, 23, 25, 26а, 27, 29, 31; детские сады: МДОУ № 10, № 75, № 125, № 216, № 261, № 347, № 352, № 400, № 402, № 421, № 436, № 448, № 460, № 463, № 471, № 474; дом ребенка; учебные заведения: школа № 37, ул. Барбюса, 7; ул. Коммунаров, 4; школа № 51, ул. Агалакова, 46; школа №108 ул. Харлова, 10; школа № 75, ул. Пограничная, 1; школа № 85, ул. Тухачевского, 15; школа № 99, ул. Пограничная, 21; школа № 100, ул. Дзержинского, 83а; ПУ № 20, ул. Пограничная, 4; ЧелГУ, ул. Пограничная, 7; лечебные учреждения: ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, Пограничная, 16; педиатрическое отделение для недоношенных и новорожденных детей, ул. Гагарина, 18 (корп. 3); |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | детско-юношеский центр дополнительного образования детей Ленинского района, ул. Коммунаров, 28; Коммунаров, 28, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ул. Руставели, 15; прочие потребители: ДШИ № 4 ул. Коммунаров, 10А; администрация Ленинского района, ул. Гагарина, 22 |
| 2. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Новороссийская Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-15 по ул. Гагарина; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-36 ул. Гагарина по ул. Ереванской до Т.40 (на территории завода ЧТПЗ); – теплотрассы поселка ЗМК; – теплотрасса Ду700 мм от ТК-70 по ул. Ереванской до ТК-4 по ул. Чайкиной; – теплотрасса Ду350 мм от ТК-59 ул. Гагарина до ТК- 59-11 и ТК-59-13 по ул. Новороссийской. Срок: 15.06.2021 - 29.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: пер. Брестский 1-й, 3, 5, 7, 9 частный сектор; пер. Брестский 2-й, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 частный сектор; ул. Третьего Сентября, 28; ул. Агалакова, 15, 17, 21, 23, 32, 34, 36, 66, 66а, 68; ул. Барбюса, 61, 63, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 77, 79, 79а , 81; ул. Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13; ул. Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Гагарина, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 31, 32а, 32б, 33, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50в, 52, 53, 55, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 60, 60а, 60г, 62, 62а, 64, 66; ул. Гончаренко, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; ул. Дзержинского, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 95а, 96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 102, 103, 103а, 105; ул. Ереванская, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47,48, 49, 51 52, 54; ул. Лескова, 4; ул. Чайкиной, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20; ул. Машиностроителей, 33, 35, 37; ул. Новороссийская, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 52, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б ,65, 65а, 65б, 67а, 69а, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 104, 106, 108, 110, 112, 114,118, 122, 128, 130а; ул. Прохладная, 1, 3, 5; ул. Стахановцев, 108, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 120а, 120, 122; ул. Суркова, 37, 39, 41, 43, 45; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | детские сады: МДОУ № 154, № 210, № 233, № 238, № 239, № 257, № 267, № 268, № 288, № 295, № 296, № 320, № 434; городской детский санаторий № 6, ул. Дзержинского, 19; детский дом № 8, ул. Василевского, 27; учебные заведения: школа № 60, ул. Дзержинского, 94; школа № 65, ул. Новороссийская, 126; школа № 113, ул. Агалакова, 19; школа № 130, ул. Новороссийская, 136; школа № 143, ул. Барбюса, 79б; школа-интернат № 1, ул. Новороссийская, 130; ПУ № 10, ул. Масленникова, 21; лечебные учреждения: детская поликлиника № 6, ул. Новороссийская, 65; медицинский центр «Вся медицина», ул. Новороссийская, 85; ГБПОУ «ЧГПГТ», ул. Гагарина, 56 |
| 3. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Колющенко Ду800 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.А; – теплотрассы от ТК-19, ТК-23 до ТК-23-32А; – теплотрассы от ТК-22 до ТК-59-11, ТК-59-13 и до МСЧ ЧТПЗ; – теплотрассы поселка ЧТЭЦ-1. Срок: 06.07.2021 - 20.07.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Новороссийская, 103, 103а, 130б, 132, 132а, 136а, 140, 140а, 142, 146 ул. Толстого, 1, 2; ул. Электровозная 5-я, 1а, 1б, 1в, 3а, 3б; ул. Многостаночников, 64; ул. Коммунаров, 94; Копейское шоссе, 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3а, 3б, 7, 9, 11, 13, 13а, 15; пер. Арматурный, 2, 4, 8, 10; ул. Трубосварочная 1-я, 2, 4а; ул. Угольная, 11, 13, 15, 23, 27; ул. Трубоэлектросварочная, 4, 12; ул. Пирогова, 1а, 1б, 1в, 2, 5, 7; ул. Псковская, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б; пос. Мясокомбинат, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Гражданская, 10, 10а, 12, 14, 16, 23, 25, 29; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Гончаренко, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 90а, 90б, 90в, 93, 95, 97; ул. Отечественная, 1, 3, 3а, 7, 7а, 9, 9а, 15; ул. Барбюса, 78, 80, 82, 91, 124, 124а, 124б, 126, 128, 128а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 136б, 138, 140, 140а, 142, 144, 144а, 144б, 144в, 150, 152, 269, 270, 272; ул. Южный Бульвар, 24, 26, 28, 45, 43, 47, 47а, 49, 51; ул. Трубников, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Вагнера, 1а, 66а, 66, 69, 71, 72, 72а, 72в, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 81, 82, 85, 84, 86, 86а, 86б, 88, 110, 112, 112а, 114, 116, 118; ул. Дзержинского, 82, 84, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 128, 130, 132; ул. Славянская, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; ул. Гранитная, 7, 15, 15а, 17; ул. Энергетиков, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Якутская, 6, 8, 14, 14а; ул. Кронштадтская, 13, 16, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 26; ул. Аптечная, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; детские сады: № 2, № 27, № 106, № 124, № 127, № 154, № 245, № 288, № 332, № 388, № 450; учебные заведения: школа № 34, ул. Энергетиков, 17; школа № 76, ул. Барбюса, 140б; школа № 68, ул. Вагнера, 70; школа № 128, ул. Вагнера, 90; школа № 108, ул. Уральская, 2; школа-интернат № 15, ул. Гончаренко, 90; лечебные учреждения: областной туберкулезный диспансер, ул. Славянская, 15 |
| 4. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду1000мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.4; | Многоквартирные жилые дома: ул. Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4А через Т.А, ТК-7 по ул. Батумской до ТК-4 по ул. Чайкиной с теплотрассами микрорайона «Трубников-2»; – тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ Ду700 мм от ТК-8 до ТК-30 по ул. Батумской, до ТК-15, ТК-29 по ул. Ереванской и до Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) с теплотрассами микрорайона «Трубников-1»; – теплотрасса Ду500 мм от Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) на поселок «Сельмаш» с теплотрассами поселка «Сельмаш». Срок: 27.07.2021 – 10.08.2021 | ул. Батумская, 2а, 3, 4, 9, 9а, 12, 14, 15а, 16, 20, 21, 23, 25; ул. Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37; ул. Василевского,70, 70а, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83; ул. Дербентская, 43б, 45, 45а, 46, 47, 47а; ул. Дзержинского, 3, 4, 5а, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19а, 20, 22а, 24, 24б; ул. Днепровская, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 22, 29, 31, 33; ул. Ереванская, 3, 5, 5а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24; ул. Кронштадтская, 19а, 30, 32; ул. Чайкиной, 1, 3, 3а, 11а, 17; ул. Гранитная, 23, 25, 27, 31, 33; ул. Люблинская, 32, 36, 38; ул. Магнитогорская, 89, 91; ул. Машиностроителей, 6, 10, 10в, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 34, 36,38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Масленникова, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19; ул. Нахимова, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Новороссийская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 34б, 39, 41, 43, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 53, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, 76, 79; пер. Канатовский, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Суркова, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 23, 24, 26, 28; ул. Туруханская, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49; ул. Цимлянская, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а; ул. Энергетиков, 4; ул. Якутская, 2, 3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 13; ул. Пластская, 30; детские сады: МДОУ № 29, № 34, № 64, № 124, № 203, № 218, № 283, № 315, № 368, № 387, № 406, № 414, № 429, № 453; учебные заведения: |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | школа № 32, ул. Новороссийская, 27; школа № 46, ул. Новороссийская, 77а; школа № 47, ул. Батумская, 10; школа № 49, ул. Туруханская, 40; школа № 77, ул. Ереванская, 16; школа № 146, ул. Новороссийская, 8; музыкальная школа ул. Ереванская, 9; лечебные учреждения: поликлиника № 11, ул. Машиностроителей, 34; ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 17а; ул. Василевского, 85, ул. Днепровская, 23; детская больница № 6, ул. Машиностроителей, 32а; прочие потребители: СК « Восход», ул. Новороссийская, 81; УМВД, ул. Дзержинского, 4а; ИФНС, ул. Суркова, 25; Дворец ЗМК, ул. Новороссийская, 63; |
| 5. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду1000/800/700 мм от коллектора до Т.300; – теплотрасса Ду500/350/200 мм ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ от Т.9 до Т.300; Срок: 25.05.2021 - 08.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: пр. Ленина, 11, 13а, 15, 17, 19; ул. Рождественского, 7, 7б, 9; пер. Артиллерийский, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а; учебные заведения: колледж «Комитент», пр. Ленина, 11а; школа № 107, пр. Ленина, 7; школа № 48, пр. Ленина, 13; СТЮШ, ул. Рождественского, 6; ЮУрГУ ул. Рождественского, 5; лечебные учреждения: ОНБ (областная клиническая больница), ул. 40-летия Октября, 36 (6 зданий) |
| 6. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду700/500 мм от Т.300 до ТК-9 по пр. Ленина, от ТК-47 по ул. 3-го Интернационала до ТК-78 по ул. Сони Кривой с | Многоквартирные жилые дома: пр. Ленина, 21, 23, 23б, 25, 25а, 29а, 31, 33, 33а, 41, 45, 47, 49, 51, 53; ул. 3-го Интернационала, 113а, 117, 119, 119а, 118, 128, 128а, 130; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | теплотрассой от ТК-71 до ТК-3 по ул. Красной; – теплотрасса ЮУЖД Ду500 мм от Т.11 до ТК-10-22 по ул. Евтеева; – теплотрасса Ду400/500 мм от ТК-62 по ул. Тимирязева до ТК-12А по ул. Евтеева и до ТК-22Б по ул. Доватора; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-20 по ул. Комсомольской до ТК-21 по ул. Доватора. Срок: 25.05.2021 - 08.06.2021 | ул. Тимирязева, 4, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 41, 41а; ул. Российская, 204, 206, 208, 218, 218б, 220, 222, 224, 258, 262, 269, 268, 275, 277, 279, 297, 297а, 299, 303; ул. Свободы, 70, 70а (вставка), 72, 74, 76, 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 88а, 88б, 88г, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 96, 139, 141, 141а, 145, 145а, 149, 151, 153, 155а, 155б, 155в, 155г, 155/1, 157, 157а, 159; ул. Плеханова, 1, 4, 14, 16, 19, 19а, 21, 27, 28, 31, 32, 36, 43, 45, 47; ул. Пушкина, 60, 60а, 62, 69, 69а, 70, 70 (вставка), 70а, 71а, 73, 73а; ул. Цвиллинга, 35, 37, 38, 39, 40, 41а, 43, 47б, 47в, 49, 49а, 53, 55а, 55б, 59а, 57, 57а, 59, 58, 58б, 58в, 58г, 61, 61а, 62, 63, 64, 64а, 64б, 66, 77, 79, 79а, 83, 85, 88, 88а, 90, 90а; пл. Революции, 1; ул. Воровского, 1, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 13в, 15б; ул. Елькина, 59, 61, 61а, 63, 63а, 63б, 76, 76а. 80, 84а, 84б, 84в, 84г; ул. Либкнехта, 1; ул. Кирова, 130; ул. Евтеева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Орджоникидзе, 29, 34, 35, 36, 41, 64; ул. Телевизионная, 1, 3, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 10; ул. Монакова, 6, 6а, 31, 33, 35, 43; ул. Доватора, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 10, 10а, 10в; ул. Свободы, 98, 100, 102, 102а, 104, 104а, 104-б, 106, 108, 108а, 161, 163, 169; ул. Овчинникова, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 20, 20а, 22; ул. Комсомольская, 11, 13, 13а, 16, 16а, 18, 18а, 20; ул. Разина, 2, 4, 6, 6а, 6б, 10а, 10б; ул. Ширшова, 7, 11, 11а, 11б; ул. Привокзальная, 41, 43; ул. Труда, 7а; пр. Ленина, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 30а, 34, 36, 36а, 36б, 36в, 61; ул. Пермская, 82, 82а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Постышева, 3; ул. Сони Кривой, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 39; ул. Васенко, 100; ул. Красная, 40, 69; детские сады: № 304, ул. Российская, 220а; № 147, ул. Могильникова, 212; № 155, ул. Евтеева, 8а; № 73, ул. Свободы, 94а; № 156, ул. Свободы, 98а; № 152, ул. Овчинникова, 8а; № 409, ул. Российская, 222а; № 326, ул. Борьбы, 5; № 157, ул. Орджоникидзе, 35а; № 110, ул. Плеханова, 36а; № 153, ул. Овчинникова, 7а; № 73, ул. Переселенческий пункт, 31; учебные заведения: СОШ № 7, ул. Сони Кривой, 33а; СОШ № 15, ул. Ширшова, 9; СОШ № 15, ул. Елькина, 80б; СОШ № 53, ул. Овчинникова, 4; СОШ № 98, ул. Елькина, 78; СОШ № 137, ул. Привокзальная, 25; СОШ № 11, ул. Тимирязева, 6; СОШ № 52, Свердловский пр., 69; СОШ № 58, ул. Свободы, 100а; СОШ № 121, ул. Свободы, 82; СОШ № 211, ул. 3-го Интернационала, 113в; гимназия № 63, ул. 3-го Интернационала, 113; ГБУ ДПО РЦОКИО, ул. Комсомольская, 20а; МБУ СШОР по спортивной борьбе, ул. Комсомольская, 20а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | институт музыки, ул. Плеханова, 41; ЧИПС, ул. Цвиллинга, 56; УрСЭИ, ул. Свободы, 155; Дорожная техническая школа, ул. Российская, 268; институт коммерции, ул. Орджоникидзе, 50; школа искусств, ул. Борьбы, 28; институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а; ЧИПС, ул. Свободы, 106б (Челябинский институт путей сообщения), ул. Цвиллинга, 88; лечебные учреждения: областной перинатальный центр, ул. Тимирязева, 17; первая дорожная больница, ул. Цвиллинга, 41; медицинский центр «Жемчужина», ул. Доватора, 10; областная больница, ул. Переселенческий пункт, 20, 25, 11; поликлиника № 3, грязелечебница, ул. Воровского, 9а; прочие потребители: ГБУ ДО ДУМ «Смена», ул. Разина, 8; ГБПОУ СПО (ССУЗ), ул. Комсомольская, 18; МБУ ЦПС «Компас», ул. Переселенческий пункт, 10; Гостиница «Визит», Советский районный суд, ул. Елькина, 76 |
| 7. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бродокалмакский тракт Ду1000/800 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-13 по ул. Кулибина; – теплотрасса Ду500мм от П-1 на пос. «Чурилово»; – теплотрасса Ду800/700 мм по ул. Салютной от ТК-22 до ТК-34 по ул. Артиллерийской; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-25 ул. Марченко до ТК-31Б пер. Лермонтова; – теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Комарова от ТК-1 до ТК-31Б; – теплотрасса Ду300 мм от ТК-5 по ул. Первой Пятилетки до ТК-47-17 и до ТК-47-25 по ул. Котина; | Многоквартирные жилые дома: ул. Эльтонская 1-я, 11, 13, 42, 44, 46,48; ул. Первой Пятилетки, 10, 10а, 14а; ул. Эльтонская 2-я, 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 47, 49 ,51, 53; ул. 2-й Стройгородок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; пер. Лобинский 10-й, 1, 2, 3, 3а; ул. Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Героев Танкограда, 59, 61, 65, 61а, 61б, 63а, 110, 112, 114, 116, 118, 118а, 118б, 120; ул. Горького, 22, 24; ул. Детская, 5; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | – теплотрассы микрорайонов «Комарова-1», «Комарова-2», «Салютная», «Чурилово». Срок: 27.07.2021 - 10.08.2021 | ул. Зальцмана, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Кулибина, 21, 25; ул. Комарова, 110, 112, 114, 110а, 112а, 114а, 116, 129, 131, 131б, 133, 133б, 135, 137, 131а, 133а, 135а, 137а; ул. Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Котина, 7а; ул. Марченко, 2, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19а, 19б, 19в, 21б, 21в, 23б, 23в, 25б; общежитие ПЧ-11 на 2109 км; ул. Радистов, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Салютная, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 21, 21а, 23, 23б, 23а/1, 23а/2, 26, 26а; ул. Ковалевской 3, 5, 6, 8, 8а; ул. Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Танкистов, 142, 142а, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146/1, 181, 187а, 189, 189а, 191, 193, 193а, 191а, 191б, 191в, 193б, 193в; ул. Шуменская, 4, 6, 10, 14, 18, 31, 31а, 33, 20, 47, 47а; детские сады: № 367, ул. Эльтонская 2-я, 22б; № 262, ул. Шуменская, 45; № 370, ул. Героев Танкограда, 65а; № 382, ул. Котина, 3а; № 393, ул. Комарова, 112б; № 418, ул. Шуменская, 8; № 428, ул. Шуменская, 12; № 212, ул. Марченко, 15г; № 321, ул. Салютная, 15а; № 321, ул. Салютная, 24; № 475, ул. Салютная, 17а; № 32, ул. Зальцмана, 12; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | № 30, ул. Зальцмана, 24; № 30, ул. Зальцмана, 38; № 444, ул. Конструктора Духова, 25; учебные заведения: школа № 101, ул. Танкистов, 144б; школа № 39, ул. Марченко, 23г; школа № 116, ул. Эльтонская 2-я, 16а и 16б; школа № 81, ул. Кулибина, 58; школа № 112, ул. Героев Танкограда, 104; школа № 38, ул. Салютная 16; школа № 116, ул. Конструктора Духова, 8; Клуб мальчишек, ул. Кулибина, 60; ЧМК (мед. колледж) ул. Ковалевской, 4; Детский центр, ул. Зальцмана, 14а; Институт права, экономики и управления, ул. Горького, 26; ПУ-85, ул. Грибоедова, 50; Южно-Уральский государственный технический колледж, ул. Первой Пятилетки, 41; Монтажный колледж, ул. Горького, 15; школа № 18, ул. Горького, 11; Школа искусств, ул. Горького, 10а; школа № 52, ул. Савина, 3; спортивная школа, ул. Савина, 5; ПУ-1, ул. 40-летия Октября, 21; лечебные учреждения: Центр по спиду, ул. Шуменская, 16; ГКБ № 8, ул. Горького, 28; детская больница № 1, ул. Горького, 28; детская больница № 1, ул. Марченко, 12; противотуберкулезный диспансер, ул. Марченко, 3; поликлиника детская, ул. Трашутина, 18; поликлиника взрослая, ул. Трашутина, 20 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | – тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бажова Ду800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-22; – теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-16 до ТК-16-48 и до ТК-11-3 по ул. Салютной; – теплотрасса Ду350/200/350 мм от ТК-16-48 через ТК-26 до ТК-34 по ул. Артиллерийской. Срок: 11.08.2021 – 25.08.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21; ул. Горького, 3, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14; ул. Горького, 17, общежитие; ул. Грибоедова, 48, 55, 57, 55а, 57а; ул. Грибоедова, 47, общежитие; ул. Детская, 2а; ул. Кулибина, 13; пр. Ленина, 4, 4а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; гостиница «Славянка», пр. Ленина, 20; ул. Ловина, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 13, 19, 36, 38; ул. Марченко, 7а, 7б, 7в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31а, 32, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39; ул. Марченко, 31, общежитие Интерната глухонемых; ул. Савина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 15, 17, 18, 20; ул. Танкистов, 136, 138, 138а, 138б, 140, 140а, 140б, 140в, 142б, 148, 148а, 148б, 148в, 150, 150а, 150б, 150в, 150г, 150д, 152, 152а, 154, 154а, 156б, 156в, 179; ул. 40-летия Октября, 16, 18, 20, 22; общежитие ПУ-1, ул. 40-летия Октября, 21; ул. Первой Пятилетки, 7, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57; детские сады: № 369, ул. Танкистов, 152б; № 301, ул. Марченко, 29а; № 120, ул. Первой Пятилетки, 5; № 66, ул. Ловина, 24; № 37, ул. Белостоцкого, 7б; № 46, ул. Марченко, 19; № 91, ул. Грибоедова, 53а; № 91, ул. Белостоцкого, 22; № 215, ул. Танкистов, 136в; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | № 312, ул. Кулибина, 11а; № 314, ул. Кулибина, 11; № 78 (№ 475), Савина, 11; учебные заведения: ПУ-85, ул. Грибоедова, 50; Монтажный колледж, ул. Горького, 15; филиал школы № 39, ул. Марченко, 20; Школа искусств, ул. Горького, 10а; лицей № 5, ул. Первой Пятилетки, 3; школа № 52, ул. Савина, 3; школа № 18, Горького, 11; спортивная школа, ул. Савина, 5; машиностроительный техникум, ул. Марченко, 33; ПУ-2, ул. Марченко, 31; ПУ-1, ул. 40-летия Октября, 21; Южно-Уральский технический колледж, ул. Первой Пятилетки, 39; лечебные учреждения: диспансер, ул. Горького, 18; Поликлиника ЧТЗ, пр. Ленина, 3; Медицинский центр, ул. 40-летия Октября, 15; КВД № 4, ул. Белостоцкого, 7а |
| 9. | – I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-10А по ул. Бажова; – теплотрасса Ду700/500/350 мм от ТК-10А по ул. Бажова через ТК-35-14 по ул. Арзамасской 3-й, Т. 25-3 по ул. Гатчинской, ТК-18А по ул. Героев Танкограда до ТК-7 по пр. Победы; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-18А до ТК-28 с теплотрассами микрорайона «ЖБИ»; – теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-35-14 по ул. Арзамасской 3-й через ТК-35 пер. Лермонтова до ТК-31Б ул. Краснофлотская и по ул. Бажова, | Многоквартирные жилые дома: ул. Бажова, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36а, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 50а, 50б, 52, 76, 76а, 78, 80, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 93, 95, 97, 97а, 119, 121, 121а, 123, 125; ул. Героев Танкограда, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 55, 57, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 90, 92, 94; пер. Лермонтова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10; ул. Лермонтова, 4, 10, 28; ул. Арзамасская 3-я, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 21, 23, 23а, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33; ул. Подольская, 38, 40, 42; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ул. Карпенко до ТК-47-25 и до ТК-63 (автодорога «Меридиан»); - теплотрасса Ду300 мм от ТК-28 по ул. Героев Танкограда через ТК-7 по ул. Потемкина до ТК-54 по ул. Карпенко и до ТК-49 по ул. Артиллерийской; – теплотрасса по ул. Артиллерийской от ТК-50 до ТК-34. Срок: 15.06.2021 - 29.06.2021 | ул. Котина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44; 72; ул. Южноуральская, 19, 21; ул. Потемкина, 3, 7, 7а, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 10, 12, 14, 18, 18а, 63; ул. Культуры, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 98, 98а, 100, 106; ул. Абразивная, 46, 50; ул. Мечникова, 60; ул. Артиллерийская, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63а, 63б, 64, 65, 65а, 65б, 66, 66а, 68, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б; ул. Горького, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 47а, 49а, 51а, 51б, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 62, 63, 63а, 63б, 64, 64а, 65а, 65б, 66, 66а, 67, 67а, 67б, 67в, 81; ул. Грибоедова, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 29а, 30, 30а, 31, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 41а, 42, 43; ул. Карпенко, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43; ул. Кудрявцева, 32, 32а, 34, 36, 38, 63, 75, 81, 81а, 81б, 83, 83а; ул. Либединского, 45, 47, 47а, 51, 53; ул. Культуры, 55, 55а, 59, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 95, 106; ул. Котина, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 44, 56, 60, 60а, 62; пр. Победы, 127, 125, 125а, 121, 121а, 119, 117, 113, 111, 115, 126, 128, 130, 138, 132, 134; ул. Пятого Декабря, 27, 27а, 32; Сухумский пер., 3; ул. Попова, 34; ул. Турбинная, 49, 55; ул. Артиллерийская, 21, 23, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, 69, 71, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 116б; ул. Можайская, 36, 38, 41, 43; ул. Барабинская, 27, 29; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Лобачевского, 85, 87, 89; ул. Салютная, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Правдухина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22; ул. Крылова, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19; общежитие ФГАОУ ВО «ЮУрГУ НИУ», ул. Артиллерийская, 98; общежитие «ГБУ ВО ЮУрГИИ им П. И. Чайковского», ул. Кудрявцева, 30; общежитие ЧТК «Сервиса», ул. Артиллерийская, 98; общежитие Педагогического института, ул. Бажова, 46, 46а; общежитие Энергоколледжа, ул. Абразивная, 48; Детские сады: № 240, ул. Бажова, 24а; № 221, ул. Арзамасская 3-я, 17а; № 456, ул. Бажова, 48а; № 188, ул. Героев Танкограда, 25а; № 189, пер. Лермонтова, 8; № 351, ул. Артиллерийская, 61а; № 363, ул. Правдухина, 15а; № 281, ул. Артиллерийская, 116а; № 236, ул. Кудрявцева, 77а; № 101, ул. Карпенко, 7; № 333, ул. Горького, 55а; № 90, ул. Культуры, 85а; № 97, ул. Грибоедова, 36; № 153, ул. Крылова, 1а; № 336, пер. Лермонтова, 2; № 76, ул. Котина, 50; МК УСО «СРЦ для несовершеннолетних» (Детский дом № 7), ул. Кудрявцева, 77; МДОУ Д/С № 105, Сухумский пер., 105; МБДОУ Д/С № 416, ул. Культуры, 59а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Приют МКУ СО «Возрождение», ул. Верхоянская, 37, 39; МБУДОД «ЦРТДиЮ «Победа», ул. Героев Танкограда, 23; учебные заведения: школа № 106, ул. Грибоедова, 35; ул. Крылова, 17а; ул. Правдухина, 10а; школа № 62, ул. Кудрявцева, 79; школа № 86, ул. Котина, 22; МАОУ «Лицей № 102», ул. Артиллерийская, 55а; МАОУ «Лицей № 102», ул. Грибоедова, 2; лицей № 120, ул. Бажова, 32; ПТУ-64, ул. Культуры, 102; «ГБУ ВО ЮУрГИИ им П.И.Чайковского», ул. Горького, 54; МАОУ СОШ № 62 ул. Горького, 47б; СДЮШОР № 13, ул. Карпенко, 5б; СДЮШОР № 14, ул. Котина, 4; ДЦМ «Смена», ул. Горького, 38; ЧГГПУ (пед. университет), ул. Бажова, 48; ФГАОУ ВО «ЮУрГУ НИУ», ул. Артиллерийская, 100; Областной центр дополнительного образования детей, ул. Котина, 68; школа № 21, пр. Победы, 113а; школа-интернат № 11, ул. Героев Танкограда, 21; колледж ГБОУ СО «Челябинский педагогический колледж № 2», ул. Горького, 79; Лечебные учреждения: стоматология, ул. Котина, 26а; женская консультация, ул. Котина, 37а; МАУЗ «Детская ГКБ № 1», ул. Карпенко, 41; Станция мед. скорой помощи, ул. Котина, 58; кардиологический центр, ул. Можайская, 34; Детская больница МАУЗ ДГКБ № 1, ул. Культуры, 57 |
| 10. | – I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-13 по ул. Кулибина; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-21 по ул. Танкистов | Многоквартирные жилые дома: ул. Бажова, 35; ул. Вязовая, 29, 31, 64а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | до ТК-31Б по ул. Комарова; – теплотрассы микрорайонов № 34, «Первоозерный–4», «Первоозерный–5», «Первоозерный–6». Срок: 06.07.2021 - 20.07.2021 | ул. Волочаевская, 37; ул. Главная, 4, 6, 24; ул. Завалишина, 4, 39, 39а; ул. Краснофлотская, 65; ул. Комарова, 41, 39, 125, 127, 127б; ул. Мамина, 3, 3а, 5, 5б, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11в, 13, 19, 21а, 21б, 23, 25а, 27а, 29а; ул. Октябрьская, 1, 5, 7, 11; пер. Мамина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 6, 6а, 6в; ул. Ржевская, 7б, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Танкистов, 40а, 60, 60а, 62, 134; ул. Чоппа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Хохрякова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 40; ул. Южноуральская, 11, 11б, 13, 12, 16, 20; детские сады: № 251, ул. Мамина, 5а; № 451, ул. Мамина, 23а; № 300, ул. Мамина, 19а; № 442, ул. Хохрякова, 16а; № 445, ул. Чоппа, 6а; № 251, пер. Мамина, 3а; № 85, ул. Южноуральская, 18; учебные заведения: школа № 59, ул. Мамина, 9 (корпус № 1, ул. Мамина, 11б; корпус № 2, пер. Мамина, 6б); школа № 19, ул. Мамина, 21; школа № 84, ул. Хохрякова, 26а, (корпуса ул. Мамина, 25; Мамина, 15/1); школа № 119, ул. Октябрьская, 30; школа № 155, ул. Октябрьская, 3; Академия госслужбы, ул. Комарова, 26, 41; МБУДО ДДК «Ровесник», ул. Вязовая, 29а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | МБУСШОР по боксу «Алмаз», ул. Хохрякова, 1; ЦДЮТ «Космос», ул. Кулибина, 54; учебные заведения: геронтологический центр, ул. Хохрякова, 17, 19; поликлиника, ул. Мамина, 154 |
| 11. | – II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1200/1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-3; - II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000/700 мм от П-3 до ТК-30 по Комсомольскому проспекту с теплотрассами микрорайона «А»; - теплотрасса Ду500 мм по ул. Автодорожной от Т.55 до Т.21А; - теплотрасса Ду700 мм от П-5А до насосной № 4 (территория ЧТЭЦ-4); - III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-5; – тепломагистраль Ду800 мм в Металлургический район от П-3А до ТК-39 по ул. Хлебозаводской с теплотрассами МУП «ЧКТС»: – теплотрасса Ду400 мм от ТК-39 до ТК-III-2 по ш. Металлургов; – теплотрассы 2Ду300 мм и 1Ду500 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ТК-III-3 по Шоссе Металлургов; – южная теплотрасса по ш. Металлургов Ду700/400 мм от ТК-III-2 до ЦТП № 4 со всеми ответвлениями; – северная теплотрасса по ш. Металлургов Ду500/400 мм от ТК-IV-1а до ЦТП № 4 со всеми ответвлениями; – теплотрасса Ду300/200 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской в сторону ул. Морской; | Многоквартирные жилые дома: ул. 50-летия ВЛКСМ, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43б, 45, 47, 49; ул. Аральская, 193, 195, 212, 212а, 214, 214а, 243а; ул. Кавказская, 29, 31, 33; ул. Комаровского, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14а ул. Калмыкова, 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Черкасская, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ш. Металлургов, 3, 3а, 3б, 3г, 7, 7а, 8, 11, 12, 13, 15,16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29а, 31а, 33а, 35а, 35б, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 53б, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63; ул. Аносова, 4, 5, 6, 7; ул. Прокатная, 18, 18а, 20, 20а, 22, 26; ул. Андижанская, 27; ул. Дегтярева, 75, 75а, 79, 81, 83, 85, 88, 89 , 89а, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 102а; ул. Жукова, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53; ул. Саянская, 26а; ул. Большевистская, 2, 4, 6, 8; ул. Винницкая, 4, 4а, 7; ул. Молодежная, 1, 2, 3, 7, 11, 20, 22; ул. Пекинская, 3, 4, 5, 6, 10, 19, 19а, 21, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 29; ул. Сталеваров, 39, 41, 43, 47, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84а, 86, 86а, 88, 88а, 94; ул. Хлебозаводская, 2, 6, 12, 16; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | – теплотрасса Ду400 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ЦТП № 8; – теплотрасса Ду400/300 мм от ТК-XIX-6 до ЦТП № 3; – теплотрассы контуров ЦТП № 3, № 4, № 7, № 8. Срок: 25.05.2021 - 08.06.2021 | ул. Электростальская, 5, 7, 9; ул. Мартеновская, 16, 18; ул. Доменная, 43, 45; ул. Пятницкого, 4, 6; ул. Часовая, 5, 7, 9, 11; ул. Куйбышева, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19; ул. Красного Урала, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Чайковского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Комсомольский пр., 22, 22а, 22б, 24, 24а, 24б, 26; детские сады: № 114, ул. Дегтярева, 83а; № 114, ш. Металлургов, 15а, ш. Металлургов, 19а; № 111, ул. Пожарского, 4; № 348, ул. 50-летия ВЛКСМ, 21а; № 397, ул. 50-летия ВЛКСМ, 9б; № 3, ул. 50-летия ВЛКСМ, 13б; № 358, ул. 50-летия ВЛКСМ, 37д; № 275, ул. Черкасская, 10а; ул. Калмыкова, 27а; № 354, ул. Калмыкова, 12б; № 313, ул. Комаровского, 10а; № 121, ул. Калмыкова, 9а; № 464, ул. Часова, 4, ул. Большевистская, 4а; № 155, ул. Молодежная, 4; № 355, ул. Красного Урала, 11а; № 362, ул. Куйбышева, 17б; учебные заведения: «ЮУМ колледж», ул. 50-летия ВЛКСМ, 1; ул. Жукова, 46б, ПФР России, ул. Черкасская, 3; ГБПОУ «ЧГКИП и Т», ш. Металлургов, 47; ГБПОУ «ЮУМК», ул. Хлебозаводская, 4а; «ЮУИЭ и У» ул. Комаровского, 9а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Лицей № 82, ул. 50-летия ВЛКСМ, 7б; СОШ № 33, ул. Хлебозаводская, 4; школа № 24, ул. Жукова, 47, Дегтярева, 86; школа № 140, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 107а; школа № 71, ул. 32-й Годовщины Октября, 18а; школа № 42, ул. Комаровского, 11б; школа № 94, ш. Металлургов, 53; школа № 74, ул. Комаровского, 7б; школа № 73, ул. Пекинская, 20; школа №118, ул. Чайковского, 8а; СКОШ № 57, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 63; Библиотека № 5, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 29; МБУДО СДЮСШОР; ул. Хлебозаводская, 4а; Волейбольный клуб «Автодор-Метар», ул. Сталеваров, 90; лечебные учреждения: Дом-интернат для инвалидов и престарелых, ул. Краснодонская, 7; МУЗ ССМП № 3, ул. 32-й Годовщины Октября, 31; МБУЗ ДГКБ № 9, ул. 50-летия ВЛКСМ, 3; МБУЗ ГКБ № 6, ул. 50-летия ВЛКСМ, 29; ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, ул. Черкасская, 2, ул. Калмыкова, 19б; ГБУЗ «ЧОКПТД», ул. Комаровского, 14; МБУЗ «ГКП № 6», ул. Молодежная, 1; ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», ул. Пекинская, 7; Профилакторий «Сфера», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14а; Центр «Семья», ул. Жукова, 44б; Областная стоматологическая поликлиника, ул. Куйбышева, 19а |
| 12. | – I тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от коллектора до ТК-23 с теплотрассами поселка ЧГРЭС; – теплотрасса Ду700/500/400 мм по пр. Победы от ТК-19 до ТК-25-24; | Многоквартирные жилые дома: ул. Набережная, 6, 8, 10, 16а, 14а, 2, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 2а, 12а, 12б, 7, 9, 11, 5, 7а, 7в, 9б, 9в, 9а; ул. Калинина, 3, 1, 9а, 11, 8, 6, 4, 10, 13, 13а, 15, 17, 16, 24, 26, 2, 9, 18, 19, 11г, 11в, 5б; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | – теплотрасса Ду400 мм от ТК-19-6 до Т.19-12; – теплотрасса Ду400 мм от ТК-25-111 до ТК-25-124 по ул. Набережной; – теплотрасса Ду350/300 мм по ул. Береговой от ТК-25-104 до Т.30-13; – теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Работниц от ТК-25-124 до ТК-30-8. Срок: 06.07.2021 - 20.07.2021 | ул. Кирова, 13а, 15а, 17а, 21, 21а, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 9, 9/1 , 5, 7, 3, 1а, 1, 2, 4, 6, 4а, 4б, 6а, 6б, 23, 23а, 19а, 5в, 9/5; ул. Береговая, 32а; ул. Каслинская, 97б, 97, 97а, 60, 27, 27а, 29, 31, 44, 46, 46а, 48, 97в, 48а, 50, 50а, 52, 25а, 23, 54, 56, 56а, 62, 99, 99а, 99в, 99б, 93, 95, 101а; Свердловский пр., 31а, 31б, 27; ул. Кыштымская, 13, 15, 17, 19, 19а, 17а, 18, 16, 20, 20а, 20б, 22а, 22; ул. Российская, 39, 41, 30, 28, 26, 24, 22, 24а, 26а, 13б, 15б, 15в, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19в, 21, 21а, 21в, 19б, 11в, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 35, 37, 31а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 8б, 9б, 13в; пр. Победы 147, 149, 149а, 149б, 151а, 153а, 155, 153, 151, 157, 159, 159а, 161, 163, 165, 171, 169, 175, 175а, 160а, 162, 162а, 164, 166, 166а, 166б, 170, 172, 179, 155а; ул. Братьев Кашириных, 12, 12б, 12в, 12д, 10, 10а, 8, 8а; ул. Работниц, 72, 72а, 72б; Гостиница «Арена»; детские сады: МБДОУ № 28, ул. Российская, 28а; № 447, ул. Калинина, 2а; № 263, ул. Кирова, 5а; № 282, ул. Кирова, 5б; № 308, ул. Калинина, 24а; № 253, ул. Каслинская, 27б, 29а; № 10, ул. Российская, 12а; Детский дом «Гнездышко», ул. Калинина, 3а; учебные заведения: СОШ № 6, ул. Кирова, 3а; Коррекционная школа № 7, ул. Береговая, 99; Филиал лицея № 97, ул. Кирова, 13б; СДЮСШОР № 10, ул. Кирова, 15б; Гимназия № 23, ул. Кирова, 44; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Работниц, 58; Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского, пр. Победы, 167; Детская школа искусств, ул. Российская, 31; Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова, ул. Российская, 23; лечебные учреждения: ГКБ № 5,ул. Российская, 20; ООО «ЛПК», ул. Российская, 6; Женская консультация ГКБ № 5, ул. Калинина, 124; Поликлиника ГКБ № 5, ул. Каслинская, 60а; Травмпункт ГКБ № 5, ул. Российская, 15а |
| 13. | – II тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду800/700/500 мм от коллектора до ТК-30-8 по ул. Работниц; – теплотрасса Ду700 мм по ул. Полковой от ТК-29А до Т.13А; – теплотрасса Ду350/300 мм по ул. Островского, ул. Кыштымской от ТК-21 через ТК-21-57 до ТК-25-24 по пр. Победы; – теплотрасса Ду800/700 мм по ул. Краснознаменной от Т.13А до насосной №2 с теплотрассами микрорайона по ул. Косарева. Срок: 15.06.2021 - 29.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Косарева, 52, 52б, 50, 50а; пер. Оранжерейный, 3; ул. Братьев Кашириных, 54, 32; ул. Стартовая, 15, 13; ул. Герцена, 5; Свердловский пр., 31, 28, 28а, 33а, 39, 41, 41а, 35а, 41б, 35, 12, 8, 6, 10, 14, 24б, 26, 26а, 24а, 5, 19, 13, 9, 11, 7; ул. Кыштымская, 28, 5, 9а, 3, 7а, 10, 3а; ул. Калинина, 34, 30, 30а, 32, 23, 21а; ул. Каслинская, 19, 19а, 21, 17, 17а, 15, 62а, 60б; пр. Победы, 192, 194, 196, 198, 198а, 200, 200а, 194а, 176; ул. Островского, 18, 18а, 2, 8, 5, 11, 9, 5а, 10, 13а, 7; Комсомольский пр., 3, 3а, 3б, 3в; пер. Островского, 12, 10, 9, 6, 10а, 13, 7, 9а; ул. Каслинская, 28, 30, 26, 24, 22, 38, 40, 36а, 34, 36; детские сады: МБДОУ № 277, ул. Каслинская, 24а, № 234, пр. Победы, 198а; учебные заведения: СОШ № 109, ул. Шенкурская, 13; Южно-Уральский институт управления экономики, ул. Кожзаводская, 1; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | СОШ № 5, ул. Калинина, 28; МАУДО «ДХШИ», Свердловский пр., 30; православная гимназия, ул. Коммунальная, 48; СОШ № 137, Свердловский пр., 24; Детская школа искусств № 9, ул. Островского, 154; лечебные учреждения: Гарнизонная поликлиника, Свердловский пр., 28; Туберкулезный диспансер № 2, Комсомольский пр. 5; Медицинский центр «На Каслинской», ул. Каслинская, 24а |
| 14. | – теплотрасса Ду700 мм по Свердловскому проспекту от насосной № 2 до ТК-79; – теплотрасса Ду500 мм по ул. Коммуны от ТК-36А до ТК-10; – теплотрасса Ду350/250 мм от ТК-16 по ул. Коммуны до ТК-35 по ул. Маркса; – теплотрасса Ду500 мм по пр. Ленина, ул. Тернопольской от ТК-37 до ТК-91; – теплотрасса Ду350 мм по ул. Маркса, ул. Энгельса от ТК-35 до ТК-37-6; – теплотрасса Ду500/350 мм по ул. Сони Кривой от ТК-78 до ТК-91; – теплотрасса Ду500/250 мм от ТК-2А по ул. Либкнехта до ТК 88-10 по ул. Энтузиастов; – теплотрасса Ду500 мм по ул. Энтузиастов от ТК-37-11 до ТК-45-5. Срок: 15.06.2021 - 29.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: пр. Ленина, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 68б, 71, 71а, 73, 74, 74б, 77, 78, 78а, 80, 80а, 82а, 82б, 83а; ул. Труда,156в, 158, 161, 162, 163, 165, 173, 175, 177; ул. Цвиллинга, 28, 34, 36; ул. Воровского, 26, 26а, 30а; ул. Елькина, 45; ул. Либкнехта, 9, 18, 20, 22, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; ул. Кирова, 86, 110, 163, 167, ул. Сони Кривой, 36, 38, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 77, 79 (общежитие № 3), 79а (общежитие № 8); ул. Лесопарковая, 3; ул. Красная, 40а, 42, 48; Свердловский пр., 46, 48, 50, 52, 54, 58 , 58а, 62, 63, 71, 78, 80, 86, 88; ул. Володарского, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 50, 50а, 52, 52а; ул. Энгельса, 23, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 44в, 45, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 51, 61, 63, 65, 69, 69а, 69б, 71, 73, 75, 75а, 81, 83; ул. Коммуны, 80, 86, 88, 88а, 115, 125, 127, 129, 133, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139б, 145, 147, 151; ул. Клары Цеткин, 13, 24, 28, 30, 30а, 32, 32а, 48, 70а, 70б; ул. Энтузиастов, 1, 4, 6, 6а, 7, 8, 11а, 11в, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 16, 16а, 18, 18б; ул. Южная, 1, 3, 7, 9, 9а, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в; ул. Больничная, 12; ул. Курчатова, 24, 30, 30а, 32, 34; ул. Маркса, 111а, (общежитие), 131 (гостиница); ул. Цвиллинга, 2 (общежитие оперного театра); ул. Витебская, 1а, 1б, 2, 2б; детские сады: № 52, ул. Красная, 44; № 213, ул. Южная, 5а; № 259, ул. Южная, 5; № 438, ул. Энгельса, 38а; № 293, ул. Коммуны, 86а; № 138, ул. Коммуны, 84а; № 195, пр. Ленина, 74б № 345, ул. Витебская, 2а; № 35, ул. Сони Кривой, 50 (в жилом доме); учебные заведения: школа № 67, ул. Сони Кривой, 40; школа № 1, ул. Красная, 59; школа № 147, Свердловский пр., 84а; школа № 127, ул. Коммуны, 115а; школа № 7, (музыкальная), ул. Кирова, 139а; школа № 138, ул. Сони Кривой, 54; школа № 30, ул. Володарского, 20а; гимназия № 10, ул. Елькина, 10; лицей № 31, ул. Володарского, 18; ОДЮСШ № 8, Свердловский пр., 84; ДЮСШ № 8, ул. Володарского, 14а; Управление образования, ул. Володарского, 14; дворец пионеров на Алом поле, Свердловский пр., 59; Медицинский колледж, ул. Больничная, 18; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Педагогический университет, пр. Ленина, 69; ЮУрГУ, пр. Ленина, 76; ГДЮСШ, Свердловский пр., 84а/1; теннисная школа № 54, ул. Коммуны, 92; Автотранспортный техникум, ул. Энгельса, 79; ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75; лечебные учреждения: городская больница № 1, ул. Воровского, 16; Центр диализа, ул. Воровского, 16а; противотуберкулезный диспансер, ул. Труда, 169; детская больница № 6, ул. Клары Цеткин, 58; больница ГУВД, ул. Коммуны, 66; больница УФСБ, ул. Елькина, 43а; больница № 2 ЮУрГУ, пр. Ленина, 82; станция скорой помощи, Свердловский пр., 53а; прочие потребители: Манеж им. Елесиной пр. Ленина, 84; ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД», ул. Тернопольская, 4а |
| 15. | – IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду1000/800/700 мм от коллектора до П-1 по Свердловскому пр. и до ТК-41А по ул. Островского; – теплотрасса Ду800/500 мм по ул. Островского от ТК-21А до ТК 37А; – теплотрасса Ду800 мм по ул. Краснознаменной от ТК-40А до Т.13А; – теплотрасса Ду500 мм от Т.А IV т/м ЧТЭЦ-4 до ТК-25-111А с теплотрассами микрорайона «Кирсараи». Срок: 25.05.2021 - 08.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Краснознаменная, 46, 40, 42, 44, 28, 30, 34, 29, 27, 27а, 25, 25а, 20, 6, 2, 4, 12, 12а, 14, 16, 11, 13, 15, 5, 23, 9, 7, 3; ул. Колхозная, 31, 33, 25, 27, 29, 36; ул. Болейко, 1, 3, 5, 2, 4, 7, 7а, 7б, 4а, 4б; ул. Косарева, 63, 71, 71а, 63б, 63в; ул. Шенкурская, 7а, 3, 11; ул. Каслинская, 21б, 23в, 23б, 21а, 25б, 17б, 19б, 19в, 23а; пр. Победы, 166в, 166г, 162б, 187б, 215, 204, 196а, 198б; ул. Жуковского, 2а; ул. Островского, 31а, 29, 29а, 27, 27а, 25, 25а, 23, 23а, 21, 21а, 19, 19а, 34, 34а, 28, 26; ул. Расковой, 2, 2а; ул. Титановая, 1; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Цинковая, 3, 5, 1, 14а, 18а, 24а, 24, 21, 23, 23а, 12, 16, 18, 12а, 26а, 22; ул. Красных Пилотов, 8, 10; Комсомольский пр., 15, 17, 19а, 9, 11, 13; Свердловский пр., 22, 8б, 10а, 12а, 8а, 8в; детские сады: МДОУ № 404, ул. Каслинская, 19г; № 423, ул. Шенкурская, 11а; № 161, ул. Шенкурская, 3а; МДОУ № 353, ул. Краснознаменная, 26, ул. Островского, 25б; № 234, ул. Островского, 27б; № 277, Свердловский пр., 22а; учебные заведения: ЧГУ, пр. Победы, 162в; СОШ № 104, ул. Дальневосточная, 2; лечебные учреждения: Детская поликлиника № 7, ул. Краснознаменная, 24 |
| 16. | – V тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от насосной № 4 до ТК-47 по ул. 3-го Интернационала; - теплотрасса Ду400 мм от ТК-35 до ТК-63 (автодорога «Меридиан»); – теплотрасса Ду400 мм по пр. Победы от ТК 23 1-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 до ТК-7 с теплотрассами по ул. Кудрявцева, ул. Ульяны Громовой и ул. Либединского; – теплотрасса Ду700/500 мм по ул. Коммуны от ТК-47 до ТК-10 с теплотрассами ЦТП по ул. Коммуны. Срок: 27.07.2021 – 10.08.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Шадринская, 71, 73; ул. Кудрявцева, 4, 12,12а, 16, 16а, 20, 20а, 27, 21, 3, 5; ул. Российская, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 32, 55, 57, 59, 59а, 59б, 57б, 61в, 65, 71, 71а, 73, 63, 63а, 159, 161, 61а, 63б, 196, 196а, 198, 200, 163, 165, 171, 167, 61б, 75; пр. Победы, 137, 139, 141, 135, 148, 150, 152, 154, 129, 131, 133, 142, 144, 146; ул. Либединского, 29, 31, 33, 37, 39, 25, 27; ул. Лобкова, 2; ул. Северная, 1, 3, 5, 7, 2а, 6; ул. Ульяны Громовой, 10, 12; ул. Артиллерийская, 32, 8, 10, 26; ул. Турбинная, 61, 63; ул. Маркса, 52, 83, 73, 81; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Советская, 45, 47, 18, 65, 67, 36, 38; ул. Пушкина, 56а, 6а, 55, 30, 27, 27а, 25, 32, 56, 48, 12; пр. Ленина, 40, 48, 38, 42; ул. Свободы, 44, 66, 62; ул. Коммуны, 69, 35; ул. Красноармейская, 109, 111, 106; площадь Мопра, 2, 4, 6, 9; ул. Постышева, 6; ул. Цвиллинга, 31; Гостиница «Южный Урал», пр. Ленина, 52; ул. Труда, 5, 7, 3, 9, 24, 26, 30, 5а, 28, 17, 19, 21; ул. Архитекторная, 38; ул. Пермская, 51, 55, 56, 57, 58, 59; ул. 3-го Интернационала, 65, 65а, 63а, 61а, 68, 68а, 71, 63, 70, 90а, 62, 64, 66, 59, 58, 92, 92а, 94, 94а, 111, 38; детские сады: МБДОУ № 28, ул. Российская, 57а; № 105, ул. Либединского, 35; № 166, ул. Кудрявцева, 14, 10; Детский дом № 2, ул. Нагорная, 18; МБДОУ № 443, ул. Пермская, 53; № 106, ул. 3-го Интернационала, 90а; № 97, ул. Свободы, 85а; МБДОУ № 97, ул. Коммуны, 47а; № 335, ул. Российская, 198а; № 20, ул. Советская, 38; № 106, ул. 3-го Интернационала, 100; ОАНО «Обыкновенное чудо», Могильникова, 132; учебные заведения: СОШ № 54, ул. Кудрявцева, 18; СОШ № 50, ул. Российская, 49а; СОШ № 8, ул. 3-го Интернационала, 61; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Гимназия № 90, ул. Красноармейская, 93; Музыкальная школа, ул. Советская, 51; МАУДО Центр «Креатив», ул. Пушкина, 48; лечебные учреждения: Госпиталь, ул. Российская, 149; Поликлиника ГКБ № 5 (ул. 3-го Интернационала, 69; ГКБ № 2 ул. Российская, 200, 198, пр. Ленина 38, 40 |
| 17. | – I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-8; – теплотрасса Ду800 мм от ТК-8 I т/м до Т.5 II т/м; – IV тепломагистраль СЗК Ду800 мм от ТК-8 до ТК-14А; – теплотрасса Ду800 мм от ТК-7 по ул. Ворошилова до ТК-124А по ул. Братьев Кашириных; – теплотрасса Ду700 мм по ул. Ворошилова, ул. Молодогвардейцев от ТК-14А до ТК-65; – теплотрасса Ду700 мм от ТК-80 по ул. Братьев Кашириных до ТК-115А по ул. 40-летия Победы; – теплотрассы микрорайонов «Куйбышева», «Общежитий», «Больничный комплекс», «Братьев Кашириных – 1, 2, 3», № 22-23, № 24, «АкадемРиверсайд». Срок: 25.05.2021 - 08.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Осташковская 2-я, 17; ул. Куйбышева, 80, 84, 86, 86а, 88, 88а; ул. Молодогвардейцев, 17а, 19, 19а; ул. 40-летия Победы, 39, 39а, 41, 43, 44, 47, 47а, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул. 250-летия Челябинска, 1, 1а, 1б, 1б, 5, 5а, 5б, 5в, 9; ул. Братьев Кашириных, 85а, 85б, 87а, 88, 89, 93, 95, 95а, 97, 99а, 99а, 99б, 100, 100а, 101, 101а, 100б, 102, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108а, 108б, 110, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 131, 131а, 131б; ул. Ворошилова, 51, 53, 53б, 53в, 55, 55а, 55б, 57, 57а, 57б, 57в; ул. Двинская, 3; ул. Молодогвардейцев, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 41г, 45, 45а, 47а, 49б, 51, 51а, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 58в, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 64а, 64б, 65, 65а, 66, 66а, 66б, 68, 68а, 68в, 70, 70а, 70в, 70г, 74, 76; ул. Наркома Малышева, 3, 8; пр. Победы, 287а, 289, 289а, 291, 291а, 291б, 291в, 293, 293в; ул. Солнечная, 70, 72, 74; ул. Университетская Набережная, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 56, 59, 60, 62, 64, 85, 97, 105; ул. Чайковского, 52, 52а, 54, 54а, 70, 70а, 183, 183а, 185; ул. Чичерина, 43, 45; детские сады: № 469, ул. 40-летия Победы, 41а; № 93, ул. 40-летия Победы, 45а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | № 11, ул. 250-летия Челябинска, 7а; № 452, ул. Братьев Кашириных, 97а; № 444, ул. Братьев Кашириных, 101б; № 440, ул. Братьев Кашириных, 103б; № 57, ул. Братьев Кашириных, 105б; № 1, ул. Братьев Кашириных, 106а; № 465, ул. Братьев Кашириных, 107а; № 395, ул. Ворошилова, 53а; № 366, ул. Молодогвардейцев, 56в; № 384, ул. Молодогвардейцев, 68б; ОЦ № 1, ул. Молодогвардейцев, 62б; № 454, ул. Университетская Набережная, 24в; № 455, ул. Чайковского, 185а; № 31, п. Мелькомбинат-2, 26; № 250, ул. Молодогвардейцев, 72; учебные заведения: школа № 150, ул. 250-летия Челябинска, 7; школа № 104, ул. Братьев Кашириных, 103а; ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129; Педагогический колледж, ул. Молодогвардейцев, 43; ОЦ № 1, бывшая школа № 123, ул. Молодогвардейцев, 56б; ОЦ № 1, бывшая школа № 87, ул. Молодогвардейцев, 61а; школа № 78, ул. Молодогвардейцев, 62в; 2й корпус ЧелГУ, ул. Молодогвардейцев, 70б; 4й корпус и хозблок ЧелГУ, ул. Молодогвардейцев, 57а; школа № 124, ул. Университетская Набережная, 13а; школа № 25, ул. Университетская Набережная, 30а; филиал школы-лицея № 30, п. Мелькомбинат-2, 40; лечебные заведения: ул. 40-летия Победы, 43а (ГБУЗ ОКБ № 3, молочная кухня); пр. Победы, 287 (родильный дом, поликлиника № 3, операционный блок); ул. Чайковского, 183а (ДГП № 4) |
| 18. | – I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-14; – теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-45 до ТК-37А по ул. Островского; – теплотрасса Ду500 мм от ТК-33А по ул. Островского до Т.21А по ул. Автодорожной; – теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-30 до ТК-30А-17 по пр. Победы; – теплотрассы микрорайонов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7. Срок: 15.06.2021 - 29.06.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 12а, 14, 14а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 31, 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37; ул. Вострецова, 3, 7, 22; ул. Жуковского, 11; Комсомольский пр, 18, 18а, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 30в, 30г, 30д, 32, 32а,32б, 32д, 34а, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 35, 36, 36в, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41г, 42, 42б, 43, 43б, 43в, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 49,48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60а, 66б, 61, 61а, 62, 62а, 62б, 62в, 64, 66, 66а, 66в, 69, 69а, 70, 71, 71а, 73, 75, 77, 81, 81а, 81б, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 93а; ул. Косарева, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 22; ул. Красного Урала, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22; ул. Куйбышева, 7, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 73а, 75; ул. Расковой, 3, 6, 17, 42; ул. Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 44, 44а, 46, 48; ул. Островского, 36, 38, 60, 62, 64, 66, 70; ул. Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18; пр. Победы, 238, 285п, 292, 292а, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 308а, 308б, 310, 312, 314, 314а, 316, 318, 320, 320а, 322, 324,326, 328, 328а, 330, 332, 332а, 334, 334а, 334б, 334в, 336, 338, 338а, 340, 342, 342а, 344, 346, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374; ул. Речная, 1а; ул. Северо-Крымская, 68; ул. Серафимовича, 3; ул. Солнечная, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56; ул. Тепличная, 1, 3, 5; ул. Чайковского, 1, 7, 7б, 9, 9а , 15; ул. Молдавская, 11, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27; детские сады: № 364, Ворошилова, 11а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | № 356, ул. Ворошилова, 33а; № 408, ул. Ворошилова, 37а; № 33, ул. Вострецова, 54; № 360, Комсомольский пр., 36б; № 337, Комсомольский пр., 41в; № 394, Комсомольский пр., 68; СРЦ, Комсомольский пр., 30б; № 383, Комсомольский пр., 81в; № 410, Комсомольский пр., 91б; № 342, ул. Куйбышева, 31а; дошкольное отделение гимназии № 93, Комсомольский пр., 61а; № 344, Комсомольский пр., 63а; № 427, ул. Молодогвардейцев, 8а; № 389, ул. Молодогвардейцев, 20; № 398, ул. Молодогвардейцев, 28; № 365, ул. Молодогвардейцев, 42а; № 425, ул. Молодогвардейцев, 46а; № 77, ул. Расковой, 44; № 390, ул. Пионерская, 6а; № 329, пр. Победы, 296а; № 350, пр. Победы, 306а; учебные заведения: школа № 115, Комсомольский пр., 55а; школа № 45, ул. Красного Урала, 16; музыкальная школа № 12, ул. Красного Урала, 23; школа № 89, ул. Куйбышева, 39; гимназия № 93, ул. Куйбышева, 53; школа № 12, ул. Солнечная, 50а; лицей № 95, ул. Молдавская, 23б; ЧООО «УЮФАС», ул. Расковой, 42; музыкальная школа № 8, ул. Молодогвардейцев, 12а; лицей № 35, ул. Молодогвардейцев, 18; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | школа № 26, ул. Пионерская, 10а; НОУ СПО «ЧЮК», пр. Победы, 290в; ЦДТ, пр. Победы, 318а; ЧТТЛП, ул. Речная, 1а; ГБПОУ «ЧДСТ», ул. Чайковского, 20а; ФГАОУ ВО «ЮУРГУ», ул. Чайковского, 20а; Колледж индустрии питания и торговли, ул. Ворошилова, 16; лечебные учреждения: ГКБ № 5, Комсомольский пр., 36а; ДГП № 9, ул. Красного Урала, 1; МБУЗ ВФ диспансер, ул. Красного Урала, 20; КДЦ ДГП № 9, ул. Куйбышева, 11а; областная стоматологическая поликлиника, ул. Куйбышева, 19; ГКБ № 4, ул. Островского, 81; ДГП № 8, ул. Молдавская, 11 |
| 19. | - III тепломагистраль СЗК Ду800/700 мм от коллектора СЗК до ТК-115А по ул. 40 лет Победы; - теплотрасса Ду500 мм от ТК-89 до ТК-11 по ул. Ворошилова; - теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-96 до ТК-45; - теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-111 по ул. 250-летия Челябинску, ул. Татищева до ТК-136-12; - теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-99 по Комсомольскому пр. до ТК-155 по ул. С. Юлаева; - теплотрасса Ду700/500 мм от Т.85 до ТК-171 по Краснопольскому пр.; - теплотрасса Ду400/300 мм от Т.85-1 по ул. Профессора Благих, ул. Лобырина до ТК-159; - теплотрассы микрорайонов № 8, № 9, № 10-11, № 12-18, № 13, № 17, № 25, № 26, № 27, № 28, № 31, «Строитель-1», «Строитель-2», № 50, № 51, № 52, | Многоквартирные жилые дома: ул. 40-летия Победы, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 16а, 18, 18а, 15, 21, 21а ул. Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 18, 21, 23, 25а, 27, 29, 31, 33; ул. Аношкина, 4, 6, 8, 10; ул. Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56; ул. Ворошилова, 6б, 8; ул. Габдулы Тукая, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22; ул. Генерала Мартынова, 6, 8; ул. Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17; ул. Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68; Комсомольский пр., 72, 74, 76, 76а, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 82, 83, 84, 84а, 86, 86б, 88, 88а, 94, 99, 101, 101а, 103, 105, 109, 109а, 100, 104, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140; Краснопольский пр., 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, |
| 1 | 2 | 3 |
|  | № 53, № 54, № 55, № 56, «Полифарм». Срок: 13.07.2021 - 27.07.2021 | 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 34; ул. Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13; ул. Молдавская, 17а; ул. Мусы Джалиля, 1; ул. Маршала Чуйкова, 9, 11; пр. Победы, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392; 295а, 297, 299, 301, 301а, 303, 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323,331, 333, 333а, 335, 337, 337а; ул. Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а; ул. Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а; ул. Скульптора Головницкого, 2, 4, 8, 10, 10а, 14, 12, 12а, 16, 16б, 16а, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32; ул. Солнечная, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6г, 8, 10, 10а, 10б, 10г, 11, 13, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 22, 22а, 22б , 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56; ул. Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 78, 101, 101а, 103, 105; ул. Чичерина, 1, 5, 5в, 2, 4а, 6, 8, 13, 15, 15б, 15в, 17, 17а, 21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 34а, 36, 36а, 36б, 36в, 33, 33а, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44; ул. 40-летия Победы, 24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31б, 31в, 31, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а; ул. 250-летия Челябинска, 10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42; ул. Братьев Кашириных, 114, 114а, 116, 118, 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138; ул. Татищева, 266, 268; ул. Петра Столыпина, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19; ул. Петра Сумина, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26; ул. Ворошилова, 4 (общ); |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Захаренко, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б; детские сады: № 473, ул. 40-летия Победы, 10а; № 62, ул. 40-летия Победы, 15а; № 457, ул. 40-летия Победы, 21б; № 17, ул. 40-летия Победы, 31а; № 17, ул. 40-летия Победы, 27б; № 26, ул. Александра Шмакова, 25; № 100, ул. Аношкина 8а; № 378, Комсомольский пр., 105а; № 412, Комсомольский пр., 74а; МБСКОУ № 72, Комсомольский пр.,74б; № 426, Комсомольский пр., 80а; № 432, Комсомольский пр., 82б; № 424, Комсомольский пр., 86а; МАОУ ОЦ № 2, Краснопольский пр., 1ж; филиал школы № 12, пр. Победы, 358в; № 476, пр. Победы, 335б; № 477, пр. Победы, 335а; № 479, ул. Салавата Юлаева, 1б; № 439, ул. Салавата Юлаева, 14; № 18, ул. Скульптора Головницкого, 18; № 19, ул. Скульптора Головницкого, 64; № 379, ул. Солнечная, 22в; № 45, ул. Хариса Юсупова, 101б; № 478, ул. Чичерина, 4; № 480, ул. Чичерина, 4б; № 472, ул. Чичерина, 5а; № 470, ул. Чичерина, 5б; № 459, ул. Чичерина, 15а; № 108, ул. Чичерина, 21а; № 219, ул. Чичерина, 23а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | № 482, ул. Чичерина, 40а, 40б; № 462, ул. 250-летия Челябинска, 13б; № 9, ул. 250-летия Челябинска, 14а; № 458, ул. 250-летия Челябинска, 16а; № 481, ул. 250-летия Челябинска, 30а, 30б; № 466, ул. Братьев Кашириных, 116а; учебные заведения: школа № 41, ул. 40-летия Победы, 14а; школа № 4, ул. 40-летия Победы, 17а; школа № 36, ул. 40-летия Победы, 24а; ЦВР «Радуга», ул. 40-летия победы. 38в; интернат ЧОМЛИ, ул. Ворошилова, 2; спортивный комплекс, ул. Ворошилова, 12; № 3, ул. Захаренко, 13а; № 13, ул. Захаренко, 3а; ф-л лицея № 35, ул. Салавата Юлаева, 3б; № 154, ул. Салавата Юлаева, 13; № 129, ул. Салавата Юлаева, 25а; № 22, ул. Солнечная, 10в; ОЦ № 2, ул. Скульптора Головницкого, 5; ОЦ № 5, ул. Скульптора Головницкого, 13; школа № 152, ул. Чичерина, 3; школа № 97, ул. Чичерина. 8а; школа № 151, ул. 250-летия Челябинска, 15; лечебные учреждения: оздоровительный центр поликлиники № 3, ул. 40-летия Победы, 8; МБУЗ ГКП № 5, ул. Александра Шмакова, 27; Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка» № 2, ул. Захаренко, 16; детский дом № 14, ул. Солнечная, 14в; ф-л ГКБ № 5, Комсомольский пр., 130; поликлиника № 4, пр. Победы, 376в; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | детская поликлиника № 8, ул. Братьев Кашириных, 130б; рентген кабинет поликлиники № 8, ул. Чичерина, 36а; поликлиника № 8, ул. Чичерина, 32; ф-л поликлиники № 3, ул. Чичерина, 44а; Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, пр. Героя России Родионова, 2; скорая помощь, КВД № 3, ул. Героя России Родионова, 10 |
| 20. | – I тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-11; – теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-6 по ул. Гоголя через ТК-76А до ТК-62 по ул. Татьяничевой и по ул. Смирных до ТК-45-5 по ул. Энтузиастов; – теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Энтузиастов от ТК-45-5 до ТК-37 по ул. Образцова; – теплотрасса Ду350 мм по ул. Образцова от ТК-37 до ТК-71 по ул. Татьяничевой; – теплотрасса Ду500/700 мм от ТК-45-1 по ул. Энтузиастов через ТК-30 до ТК-14 по ул. Доватора с теплотрассами ЦТП «Радиотехникум» и ЦТП «Яблочкина». Срок: 27.07.2021 - 10.08.2021 | Многоквартирные жилые дома: ул. Варненская, 6, 7, 9, 13, 15; ул. Верхнеуральская, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 20; ул. Гвардейская, 2, 4, 8; ул. Воровского, 32, 34, 34а, 36б, 38б, 38в, 40, 42, 42а, 50, 52, 52а, 54 54а, 60; ул. Медгородок, 6, 6а, 6б, 10; ул. Образцова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28; ул. Рубежная, 15, 17; ул. Татьяничевой, 3, 4, 6, 9, 9а, 12, 12а, 14, 15, 17; ул. Худякова, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Смирных, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13-б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 24, 26; ул. Витебская, 1, 3, 5, 13; ул. Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б; ул. Энгельса, 44а, 44б, 44г, 46, 46а, 46б, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 58, 95, 97, 97а, 97-б, 99, 99а, 99б, 99в, 101а, 103; ул. Энтузиастов, 19, 21, 21 (пристрой), 23, 25а, 25б, 27, 29, 29а, 31, 37, 38, 38а, 39; ул. Лесопарковая, 9, 23; ул. Тернопольская, 12, 21, 21а, 23, 27; ул. Доватора, 27 (2), 33, 42, 42а, 42б, 42в, 44а, 46; ул. Воровского, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 61б, 63, 63а, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 83; ул. Блюхера, 2, 2б, 2в, 4, 8, 8б, 10, 51,53, 59, 63, 67; ул. Тарасова, 46, 48, 50, 54; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Крупской, 19а, 23б; ул. Яблочкина, 2, 4, 9, 10, 10а, 12, 13а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24а; ул. Белорецкая, 32, 32а, 34, 34а, 52, 60, 60а, 62; ул. Омская, 54, 87, 91; ул. Знаменская, 3б, 12; ул. Мебельная, 37, 39, 39а, 41а, 45а, 47а, 51, 56; ул. Дарвина, 57; ул. Керченская, 6; ул. Новосельская, 7, 25, 31, 31а; ул. Центральная, 8; ул. Гайдара, 13а; пер. Мебельный 2-й, 4; ул. Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10; ул. Рылеева, 2б, 2в, 4а, 6, 6а, 6б; детские сады: № 103, ул. Воровского, 61а; № 180, ул. Тарасова, 47; № 74, ул. Воровского, 51а; № 151, ул. Пономарева, 29 (Шершни); № 157, ул. Татьяничевой, 12в; № 110, ул. Верхнеуральская, 20а; № 307, ул. Гвардейская, 10, ул. Худякова, 17; № 181, ул. Худякова, 4а; № 93, ул. Худякова, 23а; № 343, ул. Худякова, 9а; ул. Образцова, 6; учебные заведения: школа № 110, ул. Блюхера, 6; школа № 153, ул. Энтузиастов, 15б; школа № 43, ул. Короленко, 16; лицей № 142, ул. Учебная, 5; лицей № 11, ул. Худякова, 16; школа-интернат № 4, ул. Худякова, 22; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ДЮСШ-3, ул. Худякова, 31; ДЮСШ-1, ул. Худякова, 24а; ДЮСШ-5, ул. Худякова, 16а; институт переподготовки, ул. Худякова, 20; медакадемия, ул. Воровского, 64; медицинский университет, ул. Воровского, 38б, 38в; ПЛ-108, ул. Марата, 8; центр детского творчества № 71, ул. Воровского, 36а; художественное училище, ул. Пономарева, 40; радиотехникум, ул. Энтузиастов, 17; малая железная дорога, ул. Доватора, 44; школа автомотоспорта, ул. Татьяничевой, 16; лечебные учреждения: областная клиническая больница, ул. Воровского, 70; онкодиспансер, ул. Блюхера, 42, 49, ул. Татьяничевой, 10; детский санаторий № 6, ул. Смирных, 5; дом ребенка № 1, ул. Смирных, 19; областная детская туберкулезная больница, ул. Блюхера, 44; областная детская больница (на территории областной больницы); детская поликлиника, ул. Татьяничевой, 13; центр радиационной медицины, ул. Воровского, 68а; диагностический центр, ул. Худякова, 20; областной туберкулезный диспансер, ул. Воровского, 38; стоматология, ул. Курчатова, 28; профилакторий ЧМА, ул. Воровского, 38б; КВД № 3, ул. Блюхера, 12; ОКВД, ул. Яблочкина, 24; станция переливания крови, ул. Воровского, 51 |
| 21. | – II тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-20 по ул. Доватора c теплотрассами поселка Металлобазы и поселка Локомотивный; – I тепломагистраль ЮЗК Ду700 мм от ТК-11 до ТК-17А по ул. Доватора; | Многоквартирные жилые дома: ул. Доватора, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 28, 30, 30д, 32, 32б, 32в, 34а, 34б, 34в, 34г, 36; ул. Воровского, 11б, 15, 17, 17а, 17-б, 17в, 17г, 15а, 15в, 19а, 21, 21а, 21б, |
| 1 | 2 | 3 |
|  | – теплотрасса Ду700 мм по ул. Доватора от Т.А до ТК-14; – теплотрасса Ду700 мм от ТК-14 по ул. Доватора, ул. Сулимова до ТК-75 по ул. Красной; – III тепломагистраль ЮЗК Ду400/350/250 мм от коллектора до ТК-8 по ул. Толбухина и до ТК-11 по ул. 2-й Базовой с теплотрассами пос. АМЗ. Срок: 06.07.2021 - 20.07.2021 | 23а, 23б, 23в, 41, 41а, 41б, 43; ул. Блюхера, 1, 1а, 1б, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11в, 13; ул. Курчатова, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5в, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 19а, 20, 22; ул. Сулимова, 47, 47а, 49а, 51, 51а, 51б, 53, 65, 69, 71, 73, 75, 75а, 75в, 86, 88, 90, 92а, 92б, 94, 94а, 94б, 94в, 96, 98, 98а, 100; ул. Каменный лог, 11; ул. Паровозная, 1; ул. Луганская, 3, 5, 7; ул. Деповская, 14а; ул. Омская, 6, 10, 12, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 61, 63б, 65, 67, 69, 71; ул. Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 38; ул. Шаумяна, 71, 71а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 118; ул. Елькина, 80а, 82, 84, 86, 86а, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 94, 96, 96а, 110; ул. Заслонова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15; ул. Троицкий тракт, 13, 13а, 40а, 42а, 44, 46а, 48, 50; ул. Тарасова, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 36, 38, 40, 42; ул. Крупская, 23, 23а, 30, 44, 46; ул. Шарова, 29, 30, 36а, 51, 53, 56, 62, 64; ул. Локомотивная, 30; ул. Рессорная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29; ул. Ударная, 1, 2, 2а, 2в, 4; ул. 30-летия Октября, 39, 42, 46, 46а; ул. Кропоткина, 1, 2, 10; ул. Бригадная, 15; ул. Загородная, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Окружная 1-я, 3, 5; ул. Окружная 2-я, 1, 3; ул. Бульдозерная, 7, 8, 9, 9а, 9б, 11; ул. Калининградская, 21б; ул. Новоэлеваторная, 7 (АМЗ); |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. Кузнецова, 3, 3а, 5, 6, 6а; ул. Красная, 113; ул. Колсанова, 6; ул. Дмитрия Неополетанова,10, 12; 8,14, 18, 22, 24, 26 ул. Блюхера, 1б, 5а; ул. Толбухина, 3, 3а, 5, 7; ул. Ярославская, 13а;. детские сады: № 339, ул. Елькина, 86б; № 15, ул. Шаумяна, 73а; № 310, ул. Курчатова, 20а; № 413, ул. Доватора, 18а; № 89, Троицкий тр., 40; № 243, ул. Корабельная, 4а /АМЗ; № 24, ул. Федорова, 12; ЦРНД УВД, ул. Шаумяна, 116; № 260, ул. Елькина, 94а; № 102, ул. Техникумовская, 36а; № 270, ул. Курчатова, 10а; № 82, ул. Курчатова, 20б; № 55, ул. Федоров, 8; № 8, Локомотивная, 28; детский дом № 6, ул. Шаумяна, 83а; учебные заведения: школа № 15, ул. Цеховая, 8; школа № 17, ул. Федорова, 12; школа № 131, ул. Космодемьянской, 1; школа № 83, ул. Столбовая, 30; школа № 80, ул. Елькина, 88; школа № 53, ул. Карабанова, 10а; школа – сад № 67, ул. Крупская, 21; Южно-Уральский государственный колледж, ул. Блюхера, 1а; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | лицей № 68, ул. Сулимова, 67; детский дом творчества, ул. Доватора, 34; ДК Колющенко, ул. Доватора, 15; ДЮСШ «Челябинец», ул. Кузнецова, 7б; ПТУ № 101, Троицкий тр.,13; клуб «Орбита», ул. Заслонова, 13а; кооперативный техникум, ул. Курчатова, 9 Южно-Уральский колледж, ул. Курчатова, 7, ул. Доватора, 38; лечебные учреждения: центр здоровья, ул. Доватора, 1а; поликлиника, ул. Заслонова, 2; городская больница № 15, ул. Доватора, 26; дорожная клиническая больница № 2, ул. Доватора, 23 |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска											                                А. И. Кочерещенко